ДОКЛАД

о выполнении Плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области на 2016-2018 годы

по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»,

содержащегося в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – показатель, План) по состоянию на 01 августа 2016 года

По итогам июля 2016 года отмечается снижение темпов выполнения Плана по 3 органам исполнительной власти Ленинградской области (далее - ОИВ). По 5 ОИВ отмечена положительная динамика. Деятельность 18 ОИВ сохранилась на уровне июня 2016 года.

В соответствии с установленными направлениями деятельности достигнуты следующие результаты.

1. Меры по проникновению электронных услуг в практику деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области

Выполнение пункта 1.1 Плана не обеспечено следующими ОИВ: Комитет общего и профессионального образования, Комитет по внешним связям, Комитет по дорожному хозяйству, Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, Комитет по социальной защите населения, Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом, Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю.

В июле 2016 года посредством портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в ОИВ поступили документы по 263 электронным делам (пункт 1.4 Плана). Сохраняется тенденция по снижению активности жителей Ленинградской области в части использования возможности подачи заявлений на получение государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.

2. Меры по регистрации различных категорий жителей Ленинградской области в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Продолжилась работа по регистрации в ЕСИА работников государственных учреждений и предприятий Ленинградской области. Запланированное на июнь 2016 года выполнение пункта 2.1 Плана обеспечили 4 ОИВ (Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Управление ветеринарии Ленинградской области) из 13 ОИВ, ответственных за данное мероприятие.

В целях повышения активности по регистрации жителей региона в ЕСИА Комитетом по связи и информатизации Ленинградской области совместно с ПАО «Ростелеком» организовано проведение областного конкурса «Приведи друга». Время проведения конкурса: с 01 августа по 13 сентября 2016 года.

3. Меры по разъяснению населению и популяризации преимуществ электронных услуг

В отчетный период Комитет по связи и информатизации Ленинградской области совместно с Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области провели анализ потенциальной эффективности мероприятий по пунктам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.9 Плана. Подготавливается проект изменений Плана.

С 2015 года на региональном телеканале «ЛОТ-регион» ежедневно, более 12 раз в день осуществляется показ мультимедийных роликов, демонстрирующих преимущества получения услуг в электронном виде. Продукция ориентирована на конкретные целевые группы: молодые родители, пожилые люди, руководители организаций, безработные граждане и пр. (пункт 3.6 Плана).

Для наглядного разъяснения заявителям преимуществ получения государственных услуг в электронном виде ОИВ используют подготовленные рекламные полиграфические материалы (пункт 3.8 Плана).

Комитет по связи и информатизации Ленинградской области регулярно осуществляет сбор и обобщение заявок ОИВ на тиражирование рекламной полиграфии (пункт 3.9 Плана). Совместно с Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области подготовлен план закупок на 2016 год по изготовлению новой рекламной продукции.

4. Меры по техническому обеспечению процесса оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме

В настоящее время на портале государственных и муниципальных услуг обеспечена возможность получения 62% государственных и 42% муниципальных услуг. В рамках государственного контракта на выполнение работ по переводу государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид, заключенного Комитетом по связи и информатизации Ленинградской области, в 2016 году запланирован перевод в электронный вид 45 государственных и муниципальных услуг (пункт 4.1 Плана). В отчетном периоде проводилась опытная эксплуатация 13 государственных и 2 муниципальных услуг.

ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» обеспечивается техническое сопровождение и бесперебойная работа информационных систем Ленинградской области, используемых при предоставлении государственных услуг (пункт 4.2 Плана).

В соответствии с методикой, разработанной в мае 2016 года, текущие результаты выполнения Плана по ОИВ по состоянию на 01 августа 2016 года представлены в приложении к докладу.

Согласно данной методики в отчетный период по 5 ОИВ достигнут высокий уровень выполнения плана, по 10 ОИВ – средний уровень, по 2 ОИВ – низкий и 9 ОИВ – крайне низкий уровень.

| Выполнение Плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (по состоянию на 01 августа 2016 года) |
| --- |
| № п/п |  | 1.1 | 1.2* | 1.3* | 1.4 | 2.1 | 2.3* | 2.4* | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 4.1* | 4.2 | Si-план | Si | Fi | Fi-июнь | Дина-мика за месяц |
| 1 | Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Архивное управление Ленинградской области |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 3 | 50% | 50% | 0% |
| 3 | Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% |
| 5 | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 1 | 0 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 7 | 70% | 60% | 10% |
| 7 | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Комитет по внешним связям Ленинградской области | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0% | 17% | -17% |
| 9 | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 13% | 13% | 0% |
| 10 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2 | 2 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 50% | 38% | 12% |
| 12 | Комитет по культуре Ленинградской области | 2 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 50% | 38% | 12% |
| 13 | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 6 | 75% | 75% | 0% |
| 14 | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 8 | 6 | 75% | 75% | 0% |
| 15 | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 3 | 50% | 50% | 0% |
| 16 | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% |
| 17 | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 79% | 79% | 0% |
| 18 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 4 | 67% | 67% | 0% |
| 19 | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 20 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 2 | 50% | 50% | 0% |
| 21 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 2 | 25% | 50% | -25% |
| 22 | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0% | 50% | -50% |
| 23 | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 25% | 25% | 0% |
| 24 | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 25 | Управление ветеринарии Ленинградской области |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 3 | 50% | 50% | 0% |
| 26 | Управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 75% | 50% | 25% |
| 27 | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю Ленинградской области | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| * - срок исполнения мероприятия не наступил. При расчете Si-план, Si и Fi значение не учитывается, приводится справочно |  |  |