Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях регулирования отдельных вопросов создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем Ленинградской области и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, возникающих в рамках реализации полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области, Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем Ленинградской области (далее – Порядок).

2. Определить орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий государственную политику Ленинградской области в сфере информатизации, информационных технологий и защиты информации, уполномоченным органом по координации мероприятий создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем Ленинградской области (далее - уполномоченный орган).

3. Уполномоченному органу в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить:

- Регламент реализации порядка создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем Ленинградской области, включающий подготовку и согласования технического задания на выполнение работ по созданию, развитию и сопровождению информационных систем Ленинградской области ;

- Критерии оценки предполагаемой эффективности создаваемых государственных информационных систем Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Губернатор

Ленинградской области А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

**ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ,**

**РАЗВИТИЯ, ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫВОДА**

**ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Общие положения

1.1. Государственные информационные системы Ленинградской области (далее – информационные системы Ленинградской области), созданные за счет средств областного бюджета Ленинградской области или на которые приобретены исключительные права за счет средств областного бюджета Ленинградской области, являются собственностью Ленинградской области.

1.2. Права обладателя информации, содержащейся в базах данных информационных систем Ленинградской области, принадлежат Ленинградской области и подлежат охране независимо от авторских и иных прав на такие базы данных.

1.3. От имени Ленинградской области правомочия обладателя информации информационной системы Ленинградской области осуществляются органом исполнительной власти Ленинградской области, в рамках реализации полномочий которого создаётся и эксплуатируется информационная система.

2. Основные понятия

2.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

1) оператор информационной системы Ленинградской области - орган исполнительной власти или государственное учреждение Ленинградской области, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы Ленинградской области, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных;

2) План информатизации - документ по информатизации, разработанный в соответствии с Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 № 641 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»;

3) функциональный заказчик - орган исполнительной власти Ленинградской области, инициировавший создание, развитие, сопровождение государственной информационной системы Ленинградской области.

3. Создание информационных систем Ленинградской области

3.1. Создание информационной системы Ленинградской области осуществляется с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» (далее – Требования), в соответствии с настоящим Порядком, Планом информатизации и техническим заданием, согласованным функциональным заказчиком и уполномоченным органом и утвержденным заказчиком, осуществляющим размещение государственного заказа.

3.2. Основанием для создания информационной системы Ленинградской области является решение органа исполнительной власти Ленинградской области (функционального заказчика) о создании информационной системы Ленинградской области, принимаемое:

в целях обеспечения реализации полномочия соответствующего органа исполнительной власти;

в случае необходимости выполнения требований законодательства.

3.3. Функциональный заказчик, принявший решение о создании информационной системы Ленинградской области, в срок до 01 апреля (в 2019 году – до 15 мая) года, предшествующего созданию информационной системы Ленинградской области, направляет в уполномоченный орган заявку на создание информационной системы Ленинградской области, по форме, утверждаемой уполномоченным органом (далее – заявка).

3.4. Основаниями для отклонения заявки на создание информационной системы Ленинградской области являются:

фактическое отсутствие полномочия органа исполнительной власти Ленинградской области, исполнение которого обеспечивает создаваемая информационная система Ленинградской области;

наличие информационной системы Ленинградской области, введенной в эксплуатацию и/или зарегистрированной в реестре государственных информационных систем и государственных информационных ресурсов Ленинградской области, обеспечивающей более эффективное исполнение полномочия органа исполнительной власти Ленинградской области, чем заявленная к созданию информационная система Ленинградской области.

не соответствие заявки на создание информационной системы Ленинградской области установленной форме.

Подтверждение большей эффективности вновь создаваемой информационной системы Ленинградской области возлагается на функционального заказчика, путем представления сравнительной оценки имеющейся и вновь создаваемой информационных систем Ленинградской области.

3.4.1. Срок для отклонения заявки уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным п. 3.4. Порядка, составляет 5 рабочих дней с даты поступления заявки.

Функциональный заказчик после доработки может представить заявку повторно в срок, установленный п. 3.3. Порядка.

3.5. Заявки, прошедшие проверку по п. 3.4. Порядка, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 календарных дней после даты, указанной в п. 3.3 Порядка, с привлечением к рассмотрению представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе указанных в заявке, представителей иных органов, в том числе экспертного совета по вопросам цифрового развития Ленинградской области.

3.6. По результатам рассмотрения каждая из заявок получает заключение, которое является необходимым подтверждением целесообразности расходов на создание и развитие информационных систем Ленинградской области при подготовке обоснований бюджетных ассигнований проекта областного бюджета Ленинградской области.

3.7. Заявки, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств, предусмотренных в областном бюджете Ленинградской области уполномоченному органу на создание и развитие информационных систем, оцениваются на соответствие критериям оценки предполагаемой эффективности создаваемых информационных систем Ленинградской области, установленным уполномоченным органом, в целях распределения указанных бюджетных средств.

3.8. После получения на заявку положительного заключения уполномоченного органа функциональный заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения заключения, указанного в п. 3.6. Порядка, предшествующего созданию информационной системы Ленинградской области, подготавливает и направляет на согласование проект правового акта Правительства Ленинградской области о создании информационной системы Ленинградской области.

3.9. В правовом акте о создании информационной системы Ленинградской области должна содержаться следующая информация:

наименование органа исполнительной власти, осуществляющего правомочия обладателя информации, обрабатываемой в информационной системе Ленинградской области;

наименование оператора информационной системы Ленинградской области;

цель (цели) создания информационной системы Ленинградской области;

сведения о наличии/отсутствии персональных данных в информационной системе Ленинградской области;

источник финансирования работ по созданию информационной системы Ленинградской области.

3.10. Проект правового акта о создании информационной системы Ленинградской области согласуется с уполномоченным органом, осуществляющим государственную политику Ленинградской области в сфере информатизации, информационных технологий, защиты информации, в порядке, предусмотренном п. 4.5 настоящего Порядка.

3.11. Мероприятия по размещению заказа на создание информационной системы Ленинградской области проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, после выхода правового акта, указанного в п. 3.8. Порядка.

3.12. Правовой акт, указанный в п. 3.8. Порядка направляется в уполномоченный орган не позднее 01 декабря года, предшествующего году создания информационных систем Ленинградской области.

3.13. В процессе выполнения работ по созданию информационных систем Ленинградской области осуществляется взаимодействие представителей функционального заказчика, заказчика, исполнителя.

3.14. Приемка работ по созданию информационных систем Ленинградской области производится комиссией с обязательным участием функционального заказчика, уполномоченного органа, оператора информационной системы Ленинградской области и заказчика, заключившего государственный контракт.

4. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационных систем Ленинградской области

4.1. Эксплуатация информационных систем Ленинградской области представляет собой комплекс организационных, нормативных, методических, технологических мероприятий по обеспечению функционирования информационных систем Ленинградской области, в том числе размещению, обработке, хранению, актуализации, предоставлению и защите информации, необходимой органам исполнительной власти Ленинградской области для подготовки документов по вопросам курируемой сферы (отрасли).

4.2. Эксплуатация информационных Ленинградской области систем базируется на следующих принципах:

полноты, актуальности, доступности, достоверности сведений информационных систем Ленинградской области;

единства организационных, методологических и программно-технических подходов и решений;

совместимости, интеграции и взаимодействия с существующими и создаваемыми государственными, муниципальными, ведомственными и иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями, включая информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуры, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области;

конфиденциальности и безопасности содержащихся персональных данных, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне;

единства используемых классификаторов, справочников, терминов.

4.3. Основанием для ввода информационной системы Ленинградской области в эксплуатацию является правовой акт Правительства Ленинградской области, который инициируется функциональным заказчиком.

Правовой акт о вводе в эксплуатацию определяет перечень мероприятий по обеспечению ввода информационной системы Ленинградской области в эксплуатацию в соответствии с Требованиями, сроки их осуществления, а также устанавливает срок начала ее эксплуатации.

4.4. Проект правового акта, указанный в [пункте 4.3](#Par44) настоящего Порядка, подлежит обязательному согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим государственную политику Ленинградской области в сфере информатизации, информационных технологий, защиты информации.

4.5. Уполномоченный орган согласовывает либо отказывает в согласовании проектов правовых актов, указанных в [пунктах 3.8., 4.3](#Par44). настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в уполномоченный орган.

Основанием для отказа в согласовании является невыполнение требований к порядку создания информационной системы Ленинградской области, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области либо отсутствие положительного заключения, предусмотренного п. 3.8. настоящего Постановления.

4.6. Обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах Ленинградской области, осуществляется уполномоченным органом и оператором информационной системы Ленинградской области.

Обладатель информации, содержащейся в базах данных информационной системы Ленинградской области, определяет перечень информации, подлежащей защите.

4.6.1. Уполномоченный орган обеспечивает:

формирование требований к защите информации, содержащейся в информационной системе Ленинградской области;

разработку системы защиты информации информационной системы Ленинградской области;

внедрение системы защиты информации информационной системы Ленинградской области;

аттестацию информационной системы Ленинградской области по требованиям защиты информации;

защиту информации в ходе эксплуатации аттестованной информационной системы Ленинградской области;

защиту информации при выводе из эксплуатации аттестованной информационной системы Ленинградской области или после принятия решения об окончании обработки информации.

4.6.2. Оператор информационной системы Ленинградской области:

утверждает модель угроз безопасности информации информационной системы Ленинградской области;

утверждает организационно-распорядительные документы на основе типовых документов предоставленных уполномоченным органом;

поддерживает организационно-распорядительные документы в актуальном состоянии;

выполняет организационные мероприятия по защите информации, сформированные для информационной системы Ленинградской области, в части его касающейся.

5. Развитие информационных систем Ленинградской области

5.1. В ходе эксплуатации информационной системы Ленинградской области функциональный заказчик, вправе принять решение о развитии информационной системы Ленинградской области (расширении функциональных возможностей) по основаниям, указанным в пункте 3.2. настоящего Порядка.

5.2. Развитие информационных систем Ленинградской области осуществляется аналогично порядка создания информационных систем Ленинградской области.

5.3. Если в результате выполнения работ по пункту 5.1 настоящего Порядка возникнет необходимость внесения изменений в правовой акт, указанный в пункте 3.8 настоящего Порядка, то такие изменения должны быть осуществлены функциональным заказчиком в течение 2 месяцев со дня принятия решения о развитии информационной системы Ленинградской области.

6. Вывод информационных систем Ленинградской области из эксплуатации

6.1. Основанием для вывода информационной системы Ленинградской области из эксплуатации является:

а) завершение срока эксплуатации информационной системы Ленинградской области, в случае если такой срок был установлен правовым актом, указанным в п. 4.3 настоящего Порядка;

б) нецелесообразность эксплуатации информационной системы Ленинградской области, в том числе низкая эффективность используемых технических средств и программного обеспечения, изменение правового регулирования, принятие управленческих решений, а также наличие иных изменений, препятствующих эксплуатации информационной системы Ленинградской области;

в) финансово-экономическая неэффективность эксплуатации информационной системы Ленинградской области.

6.2. При наличии одного или нескольких оснований для вывода информационной системы Ленинградской области из эксплуатации, функциональный заказчик, готовит правовой акт Правительства Ленинградской области о выводе информационной системы Ленинградской области из эксплуатации.

Указанный правовой акт подлежит обязательному согласованию с уполномоченным органом.

6.3 Правовой акт, указанный в п. 6.2, должен содержать ссылку на конкретный подпункт пункта 6.1, явившийся основанием для вывода информационной системы Ленинградской области из эксплуатации.

В случае, если основанием для вывода информационной системы Ленинградской области из эксплуатации являются подпункты «б» и «в» пункта 6.1 к правовому акту прилагается обоснование нецелесообразности либо финансово-экономической неэффективности эксплуатации информационной системы Ленинградской области.