

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Ленинградской области

от 23 мая 2016 года № 272-р

 (приложение 1)

ПЛАН

мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области на 2016 – 2018 годы по достижению показателя

"Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме", содержащегося в подпункте "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601

"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственныеза исполнение мероприятия | Срок исполнениямероприятия | Ожидаемый результатисполнения мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Меры по проникновению электронных услуг в практику деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области |
| 1.1 | Внесение изменений в административные регламенты оказания государственных услуг, а также типовые административные регламенты оказания муниципальных услуг в части дополнения возможности предостав-ления государственной (муниципальной) услуги в электронной форме в случаях, когда это не запрещено действующим законо-дательством Российской Федерации (при отсутствии такой возможности по действую-щему административному регламенту) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; комитет по внешним связям Ленинградской области; Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области;Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области; комитет по социальной защите населения Ленинградской области; комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом; управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю;администрации муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области | Июнь2016 года | Согласно действующим административным регламентам возможно предоставление в электронной форме всех государственных услуг Ленинградской области, а также муниципальных услуг (по которым существуют типовые регламенты) в случаях, когда это не запрещено действую-щим законодательством Российской Федерации |
| 1.2 | Анализ фактического порядка предостав-ления в Ленинградской области государственных и муниципальных услуг (состав документов, порядок действий заяви-теля, сроки прохождения административных процедур и иных необходимых действий, отзывы пользователей и др.) на предмет определения направлений оптимизации порядка их предоставления (перевод взаимодействия заявителя и органа власти в электронную форму, сокращение числа документов, предоставляемых заявителем, сокращение сроков предоставления услуги и др.)  | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области; Архивное управление Ленинградской области; комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; комитет по внешним связям Ленинградской области; Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области; Комитет по природным ресурсам Ленинградской области; комитет по социальной защите населения Ленинградской области; комитет по труду и занятости населения Ленинградской области; комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом; управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю; Управление ветеринарии Ленинградской области; управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области; администрации муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области | Ежегодно | Сформирован и реали-зуется план-график оптимизации услуг органов исполнительной власти Ленинградской области  |
| 1.3 | Обеспечение возможности получения в выбранном заявителем филиале ГБУ ЛО "Многофункциональный центр предостав-ления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ) результата услуги, обращение за которой осуществляется на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области  | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области  | Сентябрь 2016 года | На портале государст-венных и муниципаль-ных услуг Ленинград-ской области обеспечена возможность выбора заявителем места получения результата услуги – филиал ГБУ ЛО "МФЦ" |
| 1.4 | Предоставление государственных и муници-пальных услуг в электронной форме | Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом;управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области;комитет по социальной защите населения Ленинградской области;комитет по труду и занятости населения Ленинградской области; управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю; комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области;Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области;Комитет по природным ресурсам Ленинградской области; Архивное управление Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области; администрации муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области | Постоянно | Удельный вес государст-венных и муниципаль-ных услуг, предостав-ленных в электронной форме, составляет:а) в отношении услуг, установленных мето-дикой расчета показа-теля "Доля граждан, использующих механизм получения государствен-ных и муниципальных услуг в электронной форме", утвержденной приказом Росстата от 30 декабря 2015 года № 676:2016 год – 50%;2017 год – 60%;2018 год – 70% |
| Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области; Архивное управление Ленинградской области; комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; комитет по внешним связям Ленинградской области; Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области; Комитет по природным ресурсам Ленинградской области; комитет по социальной защите населения Ленинградской области; комитет по труду и занятости населения Ленинградской области; комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области;комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом; управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю; Управление ветеринарии Ленинградской области; управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области; администрации муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области |  | б) в отношении иных услуг: 2016 год – 10%;2017 год – 15%;2018 год – 20% |
| 2. Меры по регистрации различных категорий жителей Ленинградской области в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) |
| 2.1 | Организация регистрации в ЕСИА работ-ников государственных и муниципальных учреждений и предприятий  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области; комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; Комитет по природным ресурсам Ленинградской области; комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области; комитет по строительству Ленинградской области; комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области; комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области; Архивное управление Ленинградской области; Управление ветеринарии Ленинградской области; администрации муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области | Июнь 2016 года | В ЕСИА зарегистри-ровано не менее 95% работников государст-венных и муници-пальных учреждений и предприятий |
| 2.2 | Организация регистрации в ЕСИА безработных жителей Ленинградской области | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Декабрь 2018 года | В ЕСИА зарегистри-ровано не менее 90% безработных жителей Ленинградской области от общей численности стоящих на учете граждан, в том числе: 2016 год – 60%; 2017 год – 75%;2018 год – 90% |
| 2.3 | Организация регистрации в ЕСИА военнослужащих и лиц гражданского персонала органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Западного военного округа, дислоци-рующихся в Ленинградской области, с использованием мобильных пунктов ГКУ ЛО "Оператор электронного правительства" и ОАО "Ростелеком" | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области; Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | Постоянно, декабрь 2018 года | Мероприятия по центра-лизованной регистрации в ЕСИА военнослужа-щих и лиц граждан-ского персонала прове-дены во всех органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях Западного военного округа, дислоцирую-щихся на территории Ленинградской области |
| 2.4 | Проведение на крупных предприятиях Ленинградской области мероприятий по организации регистрации в ЕСИА с целью повышения производительности труда и снижения административных барьеров для развития предпринимательства на терри-тории Ленинградской области  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постоянно, декабрь 2018 года | Мероприятия по инфор-мированию о преиму-ществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме проведены на всех крупных предприятиях Ленинградской области. В случае потребности организована централи-зованная регистрация в ЕСИА работников предприятия |
| 2.5 | Проведение областного конкурса среди школьников Ленинградской области "Приведи друга" с целью повышения активности по регистрации жителей региона в ЕСИА | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области;комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Январь – март 2016 года | Подведены итоги областного конкурса среди школьников Ленинградской области "Приведи друга", демонстрирующие увеличение численности зарегистрированных пользователей портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области  |
| 2.6 | Проведение областного конкурса среди населения Ленинградской области "Слоган для портала" с целью повышения активности по регистрации жителей региона в ЕСИА | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области  | Ноябрь 2016 года – февраль 2017 года | Подведены итоги областного конкурса "Слоган для портала", демонстрирующие увеличение численности зарегистрированных пользователей портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области |
| 2.7 | Проведение областного конкурса среди населения Ленинградской области "Фотография для портала" с целью повышения активности по регистрации жителей региона в ЕСИА | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области  | Август –октябрь 2016 года | Подведены итоги областного конкурса "Фотография для портала", демонстрирующие увеличение численности зарегистрированных пользователей портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области |
| 2.8 | Организация регистрации в ЕСИА государственных служащих Ленинградской области с использованием мобильных пунктов ГКУ ЛО "Оператор электронного правительства" | Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области;Комитет по связи и информатизации Ленинградской области  | Сентябрь 2016 года | Для 95% государст-венных служащих Ленинградской области созданы подтвержден-ные учетные записи в ЕСИА |
| 3. Меры по разъяснению населению и популяризации преимуществ электронных услуг |
| 3.1 | Выпуск тематических телепередач, интервью руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области, научных, экспертных и общественных организаций по вопросам формирования электронного правительства в эфире регионального телеканала "ЛОТ-Регион" | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области**;****Комитет по связи и информатизации Ленинградской области**  | Не реже 1 раза в месяц | Регулярное освещение в средствах массовой информации возможно-стей портала государст-венных и муници-пальных услуг Ленинградской области и преимуществ полу-чения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 3.2 | Тематические публикации, интервью руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области, научных, экспертных и общественных организаций по вопросам формирования электронного правительства в газете "Вести" | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области**;****Комитет по связи и информатизации Ленинградской области** | Не реже 1 раза в месяц |
| 3.3 | Тематические сюжеты в телевизионной программе "Вести – Санкт-Петербург" на телеканале ГТРК "Россия – Санкт-Петербург"  | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области**;****Комитет по связи и информатизации Ленинградской области** | Не реже 2 раз в год |  |
| 3.4 | Тематические беседы на радиостанциях "Вести-ФМ" и "Эхо Москвы"   | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области**;****Комитет по связи и информатизации Ленинградской области** | Не реже 2 раз в год |
| 3.5 | Изготовление рекламных мультимедийных роликов, ориентированных на различные целевые аудитории | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области;Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Ежегодно, III квартал |
| 3.6 | Трансляция мультимедийных роликов по телевидению (региональный телеканал "ЛОТ – Регион", кабельные сети муници-пальных операторов) | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области | Ежедневно, не менее 6 раз в день |
| 3.7 | Подготовка и размещение информационных материалов на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области в сети "Интернет" ([www.lenobl.ru](http://www.lenobl.ru)) с последующей рассылкой в средства массовой информации | Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области;Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Не реже 1 раза в месяц |
| 3.8 | Проведение разъяснительной работы с заявителями государственных услуг о преимуществах получения государственных услуг в электронной форме | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области; Архивное управление Ленинградской области; комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области; комитет по внешним связям Ленинградской области; Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области; Комитет по природным ресурсам Ленинградской области; комитет по социальной защите населения Ленинградской области; комитет по строительству Ленинградской области; комитет по труду и занятости населения Ленинградской области; комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом; управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю; Управление ветеринарииЛенинградской области; управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области; администрации муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области | Постоянно | Заявления на предостав-ление государственных и муниципальных услуг Ленинградской области регулярно поступают от заявителей посред-ством портала государст-венных и муниципаль-ных услуг  |
| 3.9 | Обеспечение органов исполнительной власти Ленинградской области информационными материалами о возможностях и преиму-ществах получения государственных услуг в электронной форме (буклеты, плакаты, листовки, мультимедийная продукция) | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области;Комитет по связи и информатизации Ленинградской области  | В течение года в соответ-ствии с потреб-ностью | Органы исполнительной власти Ленинградской области обеспечены информационными материалами, демон-стрирующими возмож-ности и преимущества получения государст-венных услуг в элект-ронной форме |
| 3.10 | Продвижение портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет". Обеспечение выдачи в поисковых системах ссылки на портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области на первой странице | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области  | Постоянно,декабрь 2018 года | В поисковых системах (Google, Yandex, Mail.ru, Rambler) ссылка на портал государствен-ных и муниципальных услуг Ленинградской области выдается на первой странице |
| 3.11 | Размещение на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области интерактивного пособия по электронным услугам | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Декабрь 2018 года | Граждане, мотивирован-ные к получению услуг Ленинградской области в электронном виде, обеспечены материалами для самообразования |
| 4. Меры по техническому обеспечению процесса оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 4.1 | Выполнение работ по переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Декабрь 2018 года | 100% государственных и 60% муниципальных услуг, по которым нет законодательного запрета на их предо-ставление в электронной форме, переведены в электронный вид, в том числе по годам:2016 год – 80% государственных услуг и 40% муниципальных услуг;2017 год – 90% государственных услуг и 50% муниципальных услуг;2018 год – 100% государственных услуг и 60% муниципальных услуг |
| 4.2 | Обеспечение качественного функциониро-вания информационных систем Ленинград-ской области, используемых при предостав-лении государственных услуг в электронной форме, и межведомственного электронного взаимодействия | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постоянно | Уровень ошибок сервисов информацион-ных систем Ленинград-ской области, используемых при предоставлении государственных услуг в электронной форме, и межведомственного электронного взаимо-действия не выше 1% от общего количества обращений к ним |
| 4.3 | Выполнение работ по переводу сервисов регионального сегмента единой системы межведомственного электронного взаимодей-ствия на стандарт версии 3.0 | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Декабрь 2016 года | Сервисы регионального сегмента единой системы межведомст-венного электронного взаимодействия функционируют в соответствии со стандартом версии 3.0 |

206002/206002-2016-11579(1)

 Приложение 2

к распоряжению Правительства

 Ленинградской области

 от 23 мая 2016 № 272-р

(Форма)

ОТЧЕТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа исполнительной власти Ленинградской области)

о ходе выполнения Плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области на 2016-2018 годы по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», содержащегося в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетная дата)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия**  | **Выполненные работы** | **Результат исполнения мероприятия\*** |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - Излагается в соответствии с ожидаемым результатом, предусмотренным Планом мероприятий.