Таблица исполнения протокольных решений МВРГ

(решения, невыполненные к заседанию в августе 2022, и решения, принятые в августе 2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поручение** | **Исполнитель и срок исполнения** | **Статус**  | **Примечание**  |
| **Протокол** **заседания межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса** **"Безопасный город" на территории Ленинградской области от 29.07.2021(№ 22-04-18-2833/2021 от 12.08.2021)** |
| 4 | Для расширения сети распознавания ГРЗ предусматривать использование камер ГКУ ЛО «Центр безопасности дорожного движения», реализующих распознавание ГРЗ в потоке транспорта (периферические вычисления). Комитету цифрового развития и Комитету по дорожному хозяйству обеспечить интеграцию систем «Нетрис» и «LMA» для получения распознанных ГРЗ с фотографиями транспортных средств. Результаты доложить на МВРГ | **30.11.2022**Петров А.С.Шергина А.О.Попов А.Ю.Седов Д.С. | Выполняется | Проведена интеграция АСОД АФАП с ВАН АПК БГ с доработками обеих систем.В настоящее время введены 256 видеокамер АСОД АФАП.До 25.12.2022 будут введены не менее 305 видеокамер АСОД АФАП |
| 6 | Подготовить предложения по установке в общественном транспорте тревожных кнопок с возможностью передачи сигнала (вызова) в Систему-112 Ленинградской области | **К следующему заседанию МВРГ**Кузнецов А.В. | **Не выполнено** | Сведений о выполнении не имеется |
|  |  |  |  |  |
| **Протокол заседания МВРГ от 22.12.2021 (утв. №22-10-1/2022 от 18.01.2022)** |
| 2.3. | Рабочей группе «Координация работы служб и ведомств» провести дополнительное заседание с участием АО «НПП ТЕЛДА» и ООО «СВЕТЕЦ Интегро» с рассмотрением обоснования финансирования проекта, сроков реализации отдельных стадий проекта. При необходимости инициировать проект в рамках проектной деятельности. Доложить результаты работы на заседании МВРГ в марте 2022 года. | **А.Ю. Попов**,С.Р. Подгузов,Д.А. Рубинский**к заседанию МВРГ** | **Выполнено** | Направлен в Оргштаб по проектной деятельности |
| **Протокол заседания МВРГ от 29.03.2022 (утв. № РМ-и-331/2022 от 15.04.2022)** |
| 1.2. | ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» совместно с АНО «Центр компетенций Ленинградской области» разработать количественные показатели для учета эффективности развития ВАН АПК БГ в муниципальных образованиях и доложить на заседании МВРГ.  | **А.С. Петров,** М.А. Фомина**2 кв.2022 года** | Выполненопостоянно | а) количество реализованных проектов локального видеонаблюдения на территории МО ЛО в рамках проектов благоустройства –2 ед. в 2022 году и 2 ед. в 2023 году; б) количество локальных систем видеонаблюдения на территории МО ЛО, интегрированных в систему ВАН АПК БГ –2 ед. в 2022 году и 2 ед. в 2023 году. |
| 1.7. | Представить председателю МВРГ доклад о результатах деятельности по подготовке проекта «Безопасность на транспорте» (паспорт, план-график, финансовое обоснование, команда проекта, риски проекта) | **М.С. Присяжнюк****08.04.2022** | Выполнено с задержкой | Проект направлен в комитет финансов от 28.06.2022.Проект направлен на согласование в ЦПО 23.06.2022.ЦПО дал замечания, по которым проект доработан и направлен в ЦПО 20.07.2022. |
| 2.2.6. | Комитету цифрового развития установленным порядком провести изменение бюджетной росписи с перераспределением части бюджетных ассигнований в объеме 11 983,9 тыс.руб. с КОСГУ 310 на КОСГУ 221 и КОСГУ 226. | **А.Ю. Попов****30.04.2022** | Выполнено | Бюджетная роспись изменена, процедуры по заключению государственных контрактов по измененной бюджетной росписи проведены |
| **Протокол заседания МВРГ от 04.08.2022 (утв. № РМ-и-858/2022 от 17.08.2022)** |
| 1.4. | Подготовить доклад Губернатору Ленинградской области о текущем состоянии развития ВАН АПК БГ и вопросах развития материально-технической базы ВАН АПК БГ, в том числе средств хранения видеоизображений и вычислительных средств нейросетевой видеоаналитики | **А.С. Сытник****С.Ю. Демочко****12.08.2022** | Выполнено | Доклад от 01.09.2022  |
| 1.5. | Сформировать и представить на МВРГ план по подключению к ВАН АПК БГ локальных систем видеонаблюдения муниципальных социально-значимых организаций Волховского, Выборгского и Гатчинского муниципальных районов с учетом бюджета на развитие материально-технической базы ВАН АПК БГ в 2023 году | **А.Е. Сафонов** **Т.Ф. Материков****А.В. Голобородько А.С. Петров****4 кв. 2022 г.** | Выполняется | Проведено совещание 24.08.2022 по вопросу Передачи видеопотоков с локальных систем видеонаблюдения общеобразовательных учреждений в ВАН АПК БГ.Начато подключение общеобразовательных учреждений к ВАН АПК БГ (подключено 2 школы).С администрацией Волховского МО принято решение подписать дополнительное Соглашение к уже имеющемуся, на передачу видеопоток с муниципальных учреждений. |
| 1.6. | Рекомендовать ГУВД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовать заседание рабочей подгруппы МВРГ «Безопасность коммунальной (муниципальной) инфраструктуры» по вопросу объединения ресурсов видеонаблюдения ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» и СПбГКУ «Городской мониторинговый центр», а также по вопросу создания единого СРВИ в рамках соглашения о взаимодействии между Правительством Ленинградской области и Правительством Санкт-Петербурга | **август 2022 г** | Выполнено | Проведено совещание 27.09.2022 на базе ГУ МВД по СПб и ЛО.В соответствии с соглашением между Санкт-Петербургом и Ленинградской области были реализованы мероприятия по возможности просмотра АС ГЦВН локального видеоархива ВАН АПК БГ от городских видеокамер, расположенных на территории Ленинградской области |
| 1.7. | Руководителю рабочей подгруппы «Экологическая безопасность» представить план работы подгруппы на 3-4 кв. 2022 года | **А.Н. Кузнецова****31.08.2022** | Выполнено | План представлен 19.08.2022  |
| 2.2. | Комитету цифрового развития Ленинградской области проработать вопрос и представить на заседание МВРГ предложения по организации в 2023 году мероприятий для:- интеграции ВАН АПК БГ с ГИС «Гостехнадзор-Эксперт»;- введения в видеоаналитику ВАН АПК БГ распознавания типов самоходных машин, государственный надзор за которыми осуществляют районные органы Гостехнадзора Ленинградской области | **А.С. Сытник****4 кв.2022 г.** | Выполнено | Проведено совещание 29.09.2022 с Гостехнадзором ЛО, по результатам которого приняты решения: * о внедрении функционала «ручной» загрузки в ГИС «Гостехнадхор-Эксперт» файлов выгрузок результатов видеоаналитики распознавания ГРЗ самоходных машин и сравнения с базой данных самоходных машин, прошедших обязательный технический осмотр и имеющих действительные ГРЗ,
* о подготовке технического обоснования, расчете стоимости и сроков выполнения работ по полной интеграции ГИС «Гостехнадзор-Эксперт» и ВАН АПК БГ с использованием API,
* о создании модуля формирования документов по административному производству по ст.9.3 КоАП РФ
 |
| 2.3. | Рекомендовать Гостехнадзору Ленинградской области представить результаты на Всероссийской выставке «Золотая осень-2022» | **А.А. Праздничный****октябрь 2022 г.** | Выполнено | Принято участие, получена Золотая медаль |
| 2.4. | Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области рассмотреть вопрос о целесообразности включения в показатели использования ВАН АПК БГ в правоприменительной практике протоколы об административных правонарушениях по ст.9.3 КоАП РФ | **И.В. Гнездилов****31.12.2022** | Выполнено  | Заключение представлено 12.10.2022 |
| 3.2. | Направить доработанный проект «Безопасность на транспорте» в ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» | **С.Р. Коваленко****09.08.2022** | Выполнено | Проект направлен 09.08.2022  |
| 3.3. | ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» рассмотреть и согласовать проект «Безопасность на транспорте» в части касающейся, внести предложения (при наличии) и направить в комитет по транспорту Ленинградской области | **А.С. Петров****22.08.2022** | Выполнено | Предложения направлены 21.08.2022  |
| 3.4. | Рекомендовать Центральному проектному офису Ленинградской области совместно с Комитетом Ленинградской области по транспорту и комитетом финансов Ленинградской области завершить рассмотрение и принять решение о рассмотрении проекта «Безопасность на транспорте» на Проектном комитете | **Е.И. Пшенникова****С.Р. Коваленко****Е.А. Михайлова****31.08.2022** | Выполнено  | ЦПО 08.09.2022 рассмотрен паспорт проекта «Безопасность на транспорте». Проект не согласован ввиду отсутствия финансирования.  |
| 3.5. | Рабочей подгруппе «Безопасность муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» с участием администрации Кингисеппского муниципального района организовать подготовку эскизного проекта-концепции совместного внедрения технологий «Умного города» и «Безопасного города» на территории Кингисеппского муниципального района на период 2023-2025 годов с выработкой конкретного плана мероприятий, требований к материальным, финансовым организационным ресурсам.Доложить результаты на заседании МВРГ | **А.С. Петров** **С.Ю. Демочко****Ю.И. Запалатский****31.03.2023** | Выполняется |  |