Таблица исполнения протокольных решений МВРГ

(решения, невыполненные к заседанию в августе 2022, и решения, принятые в августе 2022)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поручение** | **Исполнитель и срок исполнения** | **Статус** | | | **Примечание** |
| **Протокол** **заседания межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса**  **"Безопасный город" на территории Ленинградской области от 29.07.2021(№ 22-04-18-2833/2021 от 12.08.2021)** | | | | | | | |
| 4 | Для расширения сети распознавания ГРЗ предусматривать использование камер ГКУ ЛО «Центр безопасности дорожного движения», реализующих распознавание ГРЗ в потоке транспорта (периферические вычисления). Комитету цифрового развития и Комитету по дорожному хозяйству обеспечить интеграцию систем «Нетрис» и «LMA» для получения распознанных ГРЗ с фотографиями транспортных средств. Результаты доложить на МВРГ | **30.11.2022**  Петров А.С.  Шергина А.О.  Попов А.Ю.  Седов Д.С. | Выполняется | | | Проведена интеграция АСОД АФАП с ВАН АПК БГ с доработками обеих систем.  В настоящее время введены 256 видеокамер АСОД АФАП.  До 25.12.2022 будут введены не менее 305 видеокамер АСОД АФАП |
| 6 | Подготовить предложения по установке в общественном транспорте тревожных кнопок с возможностью передачи сигнала (вызова) в Систему-112 Ленинградской области | **К следующему заседанию МВРГ**  Кузнецов А.В. | **Не выполнено** | | | Сведений о выполнении не имеется |
|  |  |  |  | | |  |
| **Протокол заседания МВРГ от 22.12.2021 (утв. №22-10-1/2022 от 18.01.2022)** | | | | | | | |
| 2.3. | Рабочей группе «Координация работы служб и ведомств» провести дополнительное заседание с участием АО «НПП ТЕЛДА» и ООО «СВЕТЕЦ Интегро» с рассмотрением обоснования финансирования проекта, сроков реализации отдельных стадий проекта. При необходимости инициировать проект в рамках проектной деятельности. Доложить результаты работы на заседании МВРГ в марте 2022 года. | **А.Ю. Попов**,  С.Р. Подгузов,  Д.А. Рубинский  **к заседанию МВРГ** | **Выполнено** | | | Направлен в Оргштаб по проектной деятельности |
| **Протокол заседания МВРГ от 29.03.2022 (утв. № РМ-и-331/2022 от 15.04.2022)** | | | | | | | |
| 1.2. | ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» совместно с АНО «Центр компетенций Ленинградской области» разработать количественные показатели для учета эффективности развития ВАН АПК БГ в муниципальных образованиях и доложить на заседании МВРГ. | **А.С. Петров,** М.А. Фомина  **2 кв.2022 года** | Выполнено  постоянно | | а) количество реализованных проектов локального видеонаблюдения на территории МО ЛО в рамках проектов благоустройства –2 ед. в 2022 году и 2 ед. в 2023 году;  б) количество локальных систем видеонаблюдения на территории МО ЛО, интегрированных в систему ВАН АПК БГ –2 ед. в 2022 году и 2 ед. в 2023 году. | |
| 1.7. | Представить председателю МВРГ доклад о результатах деятельности по подготовке проекта «Безопасность на транспорте» (паспорт, план-график, финансовое обоснование, команда проекта, риски проекта) | **М.С. Присяжнюк**  **08.04.2022** | Выполнено с задержкой | | Проект направлен в комитет финансов от 28.06.2022.  Проект направлен на согласование в ЦПО 23.06.2022.  ЦПО дал замечания, по которым проект доработан и направлен в ЦПО 20.07.2022. | |
| 2.2.6. | Комитету цифрового развития установленным порядком провести изменение бюджетной росписи с перераспределением части бюджетных ассигнований в объеме 11 983,9 тыс.руб. с КОСГУ 310 на КОСГУ 221 и КОСГУ 226. | **А.Ю. Попов**  **30.04.2022** | Выполнено | | Бюджетная роспись изменена, процедуры по заключению государственных контрактов по измененной бюджетной росписи проведены | |
| **Протокол заседания МВРГ от 04.08.2022 (утв. № РМ-и-858/2022 от 17.08.2022)** | | | | | | | |
| 1.4. | Подготовить доклад Губернатору Ленинградской области о текущем состоянии развития ВАН АПК БГ и вопросах развития материально-технической базы ВАН АПК БГ, в том числе средств хранения видеоизображений и вычислительных средств нейросетевой видеоаналитики | **А.С. Сытник**  **С.Ю. Демочко**  **12.08.2022** | Выполнено | Доклад от 01.09.2022 | | |
| 1.5. | Сформировать и представить на МВРГ план по подключению к ВАН АПК БГ локальных систем видеонаблюдения муниципальных социально-значимых организаций Волховского, Выборгского и Гатчинского муниципальных районов с учетом бюджета на развитие материально-технической базы ВАН АПК БГ в 2023 году | **А.Е. Сафонов**  **Т.Ф. Материков**  **А.В. Голобородько А.С. Петров**  **4 кв. 2022 г.** | Выполняется | Проведено совещание 24.08.2022 по вопросу Передачи видеопотоков с локальных систем видеонаблюдения общеобразовательных учреждений в ВАН АПК БГ.  Начато подключение общеобразовательных учреждений к ВАН АПК БГ (подключено 2 школы).  С администрацией Волховского МО принято решение подписать дополнительное Соглашение к уже имеющемуся, на передачу видеопоток с муниципальных учреждений. | | |
| 1.6. | Рекомендовать ГУВД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовать заседание рабочей подгруппы МВРГ «Безопасность коммунальной (муниципальной) инфраструктуры» по вопросу объединения ресурсов видеонаблюдения ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» и СПбГКУ «Городской мониторинговый центр», а также по вопросу создания единого СРВИ в рамках соглашения о взаимодействии между Правительством Ленинградской области и Правительством Санкт-Петербурга | **август 2022 г** | Выполнено | Проведено совещание 27.09.2022 на базе ГУ МВД по СПб и ЛО.  В соответствии с соглашением между Санкт-Петербургом и Ленинградской области были реализованы мероприятия по возможности просмотра АС ГЦВН локального видеоархива ВАН АПК БГ от городских видеокамер, расположенных на территории Ленинградской области | | |
| 1.7. | Руководителю рабочей подгруппы «Экологическая безопасность» представить план работы подгруппы на 3-4 кв. 2022 года | **А.Н. Кузнецова**  **31.08.2022** | Выполнено | План представлен 19.08.2022 | | |
| 2.2. | Комитету цифрового развития Ленинградской области проработать вопрос и представить на заседание МВРГ предложения по организации в 2023 году мероприятий для:  - интеграции ВАН АПК БГ с ГИС «Гостехнадзор-Эксперт»;  - введения в видеоаналитику ВАН АПК БГ распознавания типов самоходных машин, государственный надзор за которыми осуществляют районные органы Гостехнадзора Ленинградской области | **А.С. Сытник**  **4 кв.2022 г.** | Выполнено | Проведено совещание 29.09.2022 с Гостехнадзором ЛО, по результатам которого приняты решения:   * о внедрении функционала «ручной» загрузки в ГИС «Гостехнадхор-Эксперт» файлов выгрузок результатов видеоаналитики распознавания ГРЗ самоходных машин и сравнения с базой данных самоходных машин, прошедших обязательный технический осмотр и имеющих действительные ГРЗ, * о подготовке технического обоснования, расчете стоимости и сроков выполнения работ по полной интеграции ГИС «Гостехнадзор-Эксперт» и ВАН АПК БГ с использованием API, * о создании модуля формирования документов по административному производству по ст.9.3 КоАП РФ | | |
| 2.3. | Рекомендовать Гостехнадзору Ленинградской области представить результаты на Всероссийской выставке «Золотая осень-2022» | **А.А. Праздничный**  **октябрь 2022 г.** | Выполнено | Принято участие, получена Золотая медаль | | |
| 2.4. | Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области рассмотреть вопрос о целесообразности включения в показатели использования ВАН АПК БГ в правоприменительной практике протоколы об административных правонарушениях по ст.9.3 КоАП РФ | **И.В. Гнездилов**  **31.12.2022** | Выполнено | Заключение представлено 12.10.2022 | | |
| 3.2. | Направить доработанный проект «Безопасность на транспорте» в ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» | **С.Р. Коваленко**  **09.08.2022** | Выполнено | Проект направлен 09.08.2022 | | |
| 3.3. | ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» рассмотреть и согласовать проект «Безопасность на транспорте» в части касающейся, внести предложения (при наличии) и направить в комитет по транспорту Ленинградской области | **А.С. Петров**  **22.08.2022** | Выполнено | Предложения направлены 21.08.2022 | | |
| 3.4. | Рекомендовать Центральному проектному офису Ленинградской области совместно с Комитетом Ленинградской области по транспорту и комитетом финансов Ленинградской области завершить рассмотрение и принять решение о рассмотрении проекта «Безопасность на транспорте» на Проектном комитете | **Е.И. Пшенникова**  **С.Р. Коваленко**  **Е.А. Михайлова**  **31.08.2022** | Выполнено | ЦПО 08.09.2022 рассмотрен паспорт проекта «Безопасность на транспорте». Проект не согласован ввиду отсутствия финансирования. | | |
| 3.5. | Рабочей подгруппе «Безопасность муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» с участием администрации Кингисеппского муниципального района организовать подготовку эскизного проекта-концепции совместного внедрения технологий «Умного города» и «Безопасного города» на территории Кингисеппского муниципального района на период 2023-2025 годов с выработкой конкретного плана мероприятий, требований к материальным, финансовым организационным ресурсам.  Доложить результаты на заседании МВРГ | **А.С. Петров**  **С.Ю. Демочко**  **Ю.И. Запалатский**    **31.03.2023** | Выполняется |  | | |