**Пояснительная записка о ходе реализации**

**государственной программы**

**«Цифровое развитие Ленинградской области»**

**в январе-декабре 2023 года**

Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от «14» ноября 2013 года № 395 (в редакции от «30» декабря 2022 года № 1021) (далее - государственная программа).

1. В государственную программу в отчетном периоде были внесены изменения:
2. Постановление Правительства Ленинградской области от 29 июня 2023 года № 444 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».
3. Постановление Правительства Ленинградской области от 13 декабря 2023 года № 925 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

Изменения предусматривают:

* Исключение из государственной программы федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»;
* Включение в государственную программу в качестве отдельного структурного элемента приоритетного проекта «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»;
* Указание фактических значений показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2022 год;
* Указание фактических расходов на реализацию государственной программы в 2022 году.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 14.11.2023 № 782-р в сводную бюджетную роспись были внесены изменения, без внесения изменений в областной закон Ленинградской области. Объем финансирования мероприятий государственной программы в сводном детальном плане соответствует сводной бюджетной росписи. В результате изменений:

По Подпрограмме 1:

* Уменьшено финансирование мероприятий по созданию, развитию и обеспечению функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области на 33 691,6 тыс. руб., в том числе:

Уменьшены бюджетные ассигнования на 10 934,1 тыс. руб. по мероприятию «Информационная система управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области»;

Уменьшены бюджетные ассигнования на 15 760,9 тыс. руб. по мероприятию «Государственная информационная система в области гражданской службы Ленинградской области «Информационная система управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области»;

Уменьшены бюджетные ассигнований на ­­­­­­­­­2 743,6 тыс. руб. по мероприятию «Автоматизированный комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей ЛО (АК «Конкурс-кадры»);

Уменьшены бюджетные ассигнований на 4 253,0 тыс. руб. по мероприятию «Автоматизированная информационная система анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов».

* Увеличены бюджетные ассигнования комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления» на 24 426,0 тыс. руб. по мероприятию «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений».

Общий объем финансирования государственной программы в 2023 году составляет 3 630 779,2 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 1 994,7 тыс. рублей;

Областной бюджет – 3 628 784,5 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области» составляет 2 576 318,5 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 1 994,7 тыс. рублей;

Областной бюджет – 2 574 323,8 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности» составляет 1 054 460,8 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

Областной бюджет – 1 054 460,8 тыс. рублей.

1. За период с января по декабрь 2023 года достигнуты следующие результаты:
2. Подпрограмма 1 «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области»:
* Обеспечено сопровождение 31 информационной системы;
* В соответствии с требованиями функциональных заказчиков осуществлено развитие 11-и информационных систем Ленинградской области. Развитие еще 5-и государственных информационных систем Ленинградской области было осуществлено частично;
* Обеспечено предоставление 5 145 232 государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг;
* Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор «электронного правительства». Осуществлено поддержание работоспособного состояния автоматизированных рабочих мест сотрудников ОИВ ЛО, включая обеспечение доступа к информационным ресурсам. За отчетный период отработаны 12 877 заявок по работе программного обеспечения, сопровождению ЕСПД ЛО, обращений на предоставление доступа к информационным ресурсам и обслуживание серверной инфраструктуры. Обеспечено функционирование системы ВКС Администрации Ленинградской области, проводились звукоусиление и звукозапись в залах совещаний и на выездных мероприятиях, а также организация ВКС в условиях удаленного доступа. За отчетный период проведено 9 071 сеансов ВКС, из них 158 с участием Губернатора Ленинградской области.
* В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» на сайте Комитета цифрового развития Ленинградской области опубликовано 11 пресс-релизов о мерах поддержки отрасли информационных технологий в РФ;
* В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» 100% массовых социально значимых услуг из регионального перечня доступны в электронном виде.
1. Подпрограмма 2 «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности»
* Проводились работы по обнаружению и предупреждению компьютерных атак и подключению к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области. Выполнялись работы по сопровождению и обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО, защищенного сегмента ЕСПД ЛО. Осуществлена поставка программно-аппаратных комплексов для модернизации и развития существующей защищённой сети ViPNet 6440 электронного правительства Ленинградской области;
* Обеспечено предоставление защищённых каналов связи цифровой технологической сети передачи данных между территориально разделёнными объектами ЕСПД ЛО;
* Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры «электронного» правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области;
* В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» оказано содействие в предоставлении доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» социально значимым объектам Ленинградской области.

В рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 2023 году ПАО «Ростелеком» (исполнителем по федеральному контракту Минцифры РФ) в регионе построено десять антенно-мачтовых сооружений и монтаж базовых станций 2G и 4G в населённых пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек.

* В рамках федерального проекта «Информационная безопасность» разработаны планы реализации мероприятий по обеспечению мер защиты информации в государственных информационных системах и ресурсах, а также на объектах критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ). Проводились работы по внедрению дополнительных мер защиты ГИС и КИИ от компьютерных атак согласно рекомендациям Управления ФСТЭК РФ по СЗФО. Растиражированы для доведения до органов исполнительной власти Ленинградской области (далее - ОИВ ЛО) и органов местного самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ ЛО) методические рекомендации Управления ФСТЭК РФ по СЗФО по совершенствованию систем защиты информации ГИС и КИИ.

Подпрограмма 1 «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области»

Проектная часть.

* *Федеральный проект «Цифровое государственное управление»:*
1. «Реализация мероприятий, направленных на увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде, а также на доступность видов сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде». Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 18.06.2021 № 392-р «Об утверждении Перечня массовых социально значимых государственных услуг Ленинградской области, предоставляемых органами исполнительной власти Ленинградской области, и Рекомендованного перечня массовых социально значимых муниципальных услуг Ленинградской области, предоставляемых органами местного самоуправления Ленинградской области» на 1 января 2023 года на Едином портале государственных услуг предоставляется 90 массовых социально значимых муниципальных услуг Ленинградской области (далее - МСЗУ Ленинградской области). В рамках повышения доступности МСЗУ в Ленинградской области в ОМСУ ЛО и ОИВ ЛО направлены инструктивных письма о подключении к Типовому облачному решению Платформы государственных сервисов - 8 шт., направлены 7 писем о необходимости популяризации МСЗУ, предоставлены методические рекомендации, даны разъяснения по 654 запросам от ОМСУ ЛО и ОИВ ЛО, осуществлены 567 ревизий справочников в Единой системе нормативно-справочной информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 205 муниципальное образование Ленинградской области подключено к ТОР ПГС. 100% МСЗУ из регионального перечня доступны в электронном виде.
* *Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление»:*
1. В рамках мероприятия «Развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде»:
2. Цифровая платформа «Госуслуги». Заключен государственный контракт на сопровождение платформы. Обеспечено ее бесперебойное функционирование. В рамках выполнения 3 этапа работ по государственному контракту 2022 года выведены в продуктивный контур на новом портале государственных услуг Ленинградской области 25 услуг (15 услуг ОИВ ЛО, 10 ОМСУ ЛО).

В АИС Межвед ЛО разработано 13 новых видов сведений СМЭВ, необходимых для передачи сведений от ОМСУ ЛО в Росреестр.

Проведено 3 обучающих семинаров по работе в АИС Межвед ЛО.

Разработан и принят в эксплуатацию новый механизм оплаты начислений банковскими картами на новом портале государственных услуг Ленинградской области и механизм пакетного формирования межведомственных запросов в АИС Межвед ЛО.

В рамках государственного контракта на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Ленинградской области «Цифровая платформа «Госуслуги», информационной системы Ленинградской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» в части реализации мероприятий проекта «Создание сервиса «Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской области» созданы и приняты 5 сервис-услуг, обеспечивающих быстрое, адресное и простое получение жителем Ленинградской области услуг в сфере социальной защита населения Ленинградской области, отвечающих конкретной жизненной ситуации, с помощью его однократной идентификации.

В рамках выполнения работ в АИС «Межвед ЛО» создан и принят сервис СМЭВ 3 «Предоставление сведений о гражданах» для возможности направления сведений в Государственный информационный ресурс воинского учёта Минобороны Российской Федерации (далее – ГИР ВУ).

В результате работы сервиса необходимые сведения со стороны Ленинградской области загружены в ГИР ВУ и актуализируются ежемесячно,
на постоянной основе (июнь-декабрь 2023 года).

В целях обеспечения доступности предоставления мер поддержки для участников СВО и членов их семей на территории Ленинградской области создан сервис, выведено на портал РПГУ 4 государственные услуги для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В рамках государственного контракта по модернизации автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области реализован функционал подачи заявления с Портала МФЦ в АИС МФЦ, оценки работы сотрудников на Портале МФЦ и доработан алгоритм фильтрации услуг на Портале МФЦ. Реализовано электронное взаимодействие с АИС «Охотресурсы», с ГИС Комитета по природным ресурсам ЛО, с ИС УЦ Акционерного общества «ИнфоТеКС Интернет Траст», с ФАДН в части интеграции АИС МФЦ и Платформы государственных сервисов при предоставлении услуги «Учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ».

Разработан дополнительной функционала для АИС МФЦ, а именно: Универсальный прикладной программный интерфейс (API) для электронного взаимодействия с ИС выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в ЛО, функционал для учёта времени, затрачиваемого сотрудниками на обслуживание граждан, функционал инфомата/компьютера общего доступа в части учета обращений в сектор пользовательского сопровождения, функционал выдачи документов в постамате. Доработан функционал консультаций и модуля «Платежи», реализована вкладка «Избранные услуги» и визуальное отображения объёма прикрепляемого пакета документов, функционал копирования, реализовано обеспечение требований по обезличиванию информации об участниках дел и реализация отдельного файлового хранилища для печатных форм и документов.

1. В рамках мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управления государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области»:
2. Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области. Заключен государственный контракт на сопровождение системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках развития реализован функционал подсистем «Личный кабинет арендатора» и «Публичный реестр».
3. Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области». Заключен государственный контракт на сопровождение системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В соответствии с требованиями Минздрава, утвержденными Приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н, в ИС УБП внедрен электронный документооборот и единый порядок обработки документов в целях снижение объема бумажного документооборота.

Реализован функционал по обеспечении централизованного хранения вложений документов за счет внедрения Подсистемы хранения Электронных Документов (ПХЭД). Для корректной работы ПХЭД обеспечен обмен Вложениями при обмене ЭД между Подсистемами без их физической передачи.

В рамках государственного контракта проведены технологические доработки алгоритмов обслуживания с открытием и ведением «активных» лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений в финансовом органе с отражением остатка на начало дня приходных, расходных операций и остатка на конец дня, включая реализацию функций по автоматизации процессов создания, хранения и распространения отчетов, учета и осуществления хранения обращений взысканий.

Выполнены работы по обеспечению возможности формирования и ведения соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели государственным (муниципальным) автономным и бюджетным учреждениям в электронном виде, а также обеспечен информационное взаимодействие между АЦК-Финансы и ПБУУ в части передачи ЭД «Сведения о соглашении».

Реализованы доработки функциональности ИС УБП: автоматизация заполнения информации о денежном обязательстве; передача печатной формы в отчетах учреждений с данными ЭП, наложенной на ЭД «Отчет учреждения»; автоматизация процесса санкционирования расходов; автоматизация процесса актуализации многолетних обязательств; резервирование идентификатора для проекта государственного контракта, договора (соглашения); передача плановых сумм по источникам; передача плановых сумм по доходам.

1. Информационная система управления общественными финансами «Открытый бюджет» Ленинградской области. Заключен государственный контракт на сопровождение системы. Обеспечено бесперебойное функционирование.
2. Региональная информационная система «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств». Заключен государственный контракт на сопровождение системы. Обеспечено бесперебойное функционирование.
3. В рамках мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области»:
4. Система электронного документооборота Ленинградской области. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках государственного контракта обеспечена модернизация подсистемы «Мобильный офис» для автоматизированных рабочих мест руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области. Усовершенствованы механизмы поиска документов, сервисов синхронизации справочников и баз данных. Модернизированы сервисы интеграции по API с федеральными и региональными государственными информационными системами. Внедрена подсистема «Обмен документами для служебного пользования по межведомственному электронному документообороту».
5. Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках государственного контракта обеспечено развитие компонента «Инспекционная деятельность» и подсистемы «Взаимодействие с внешними системами», «Обращения». Переход на использование российского ПО.
6. Региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование.
7. ГИС ЛО «Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории ЛО». Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование.
8. Информационно-аналитическая система «Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области». Заключены государственные контракты на оказание услуг по сопровождению информационно-аналитической системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. Во исполнение Распоряжения Правительства Ленинградской области от 05.07.2023 № 466-р «О государственном казенном учреждении Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр» и постановления Правительства Ленинградской области от 15.09.2023 № 643 полномочия ГКУ ЛО «РМЦ», предусматривающие развитие и обеспечение функционирования Ситуационного центра Губернатора Ленинградской области с 01 октября 2023 года переданы государственному казенному учреждению Ленинградской области «Оператор «электронного правительства». Приобретено оборудование и комплектующие для модернизации ситуационного центра губернатора Ленинградской области.
9. Автоматизированная информационная система «Подготовка планов информатизации Ленинградской области». Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках государственного контракта выполнены работы по развитию системы путем создания модуля мониторинга качества беспроводной связи на территории Ленинградской области.
10. Государственная информационная система Ленинградской области «Региональная геоинформационная система». Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В связи с отсутствием технической возможности со стороны ФГИС ЕЦП НСПД интеграция с информационной системой «Фонд учетно-технической документации» мероприятие не выполнено.
11. Государственная информационная система «Региональный кадастр отходов Ленинградской области». Сопровождение осуществлялось в рамках гарантийных обязательств государственного контракта. В первом квартале 2023 года было осуществлено устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе эксплуатации системы. Заключен государственный контракт на сопровождение. Срок оказание услуг по контракту: сентябрь – декабрь 2023 г. Оплата по контракту в 1 квартале 2024 года.
12. Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. В рамках государственного контракта:
* Создан модуль регистрации заявления о предоставлении разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа;
* Создан модуль регионального реестра легкового такси;
* Создан модуль регионального реестра перевозчиков легковым такси;
* Создан модуль реестра служб заказа легкового такси;
* Расширены функциональные возможности модуля административно- контрольной деятельности.
1. Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области». Заключен государственный контракт на сопровождение системы. Обеспечена бесперебойная работа. В рамках государственных контрактов доработаны следующие подсистемы:
* Туристические услуги и сертификаты;
* Единый информационный образовательный портал;
* Автоматизация процессов деятельности организаций отдыха и оздоровления детей;
* Электронная запись в детский сад;
* Региональная база данных организаций;
* Электронная запись в школу;
* Прием на обучение по программам среднего профессионального образования;
* Электронная школа;
* Прием и регистрация заилений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования;
* Аттестация педагогических кадров;
* Автоматизация работы организаций физической культуры и спорта.
1. Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование.
2. Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках развития заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию системы. Обеспечено техническое проектирование системы. Работы по завершению развития системы перенесены на 2024 год.
3. Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области. В рамках реализации мероприятия заключен государственный контракт. Срок оказание услуг по контракту: сентябрь – декабрь 2023 г. Оплата по контракту в 1 квартале 2024 года.
4. Информационная система «Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий». Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках государственного контракта на выполнение работ по развитию системы обеспечено создание модулей «Заявки на субсидии МП», «Потребительский рынок», «Претензионная работа» и развития модулей «Обработка заявлений МСП», «Заявки на субсидии МП».
5. Экологическая информационная система Ленинградской области. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению информационной системы. Обеспечено бесперебойное функционирование.
6. Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование.
7. Региональная информационная система «Архивы Ленинградской области». Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках государственного контракта выполнены работы по модернизации модуля интеграции ИС «Архивы ЛО» с ПФР, созданию модуля интеграции с ЕПГУ, с ГИС ГМП Выполнена модернизация личного кабинета пользователя. Оцифровка документов муниципальных архивов не проведена в связи с односторонним отказом от исполнения ГК от 14.09.2023 № 01-03/2020-2023.
8. Региональная государственная информационная система «Гостехнадзор Эксперт». Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование.
9. Государственная информационная система Ленинградской области «Единая информационная система учёта граждан, проживающих в Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование.
10. Внедрение ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в органах исполнительной власти Ленинградской области. В рамках государственного контракта обеспечен переход работы комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в ГИС ТОР КНД. Настройка личных кабинетов для всех контрольно-надзорных органов Ленинградской области.
11. Разработана концепция дизайна и интерфейса официального портала жителей Ленинградской области в сети Интернет.
12. Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области. 26 мая 2023 заключен государственный контракт с единственным поставщиком на сумму 600,00 тыс. рублей по сопровождению системы. Результаты оказания услуг были представлены в соответствии с условиями контракта и оплачены в полном объеме в декабре 2023 года.

В отчетном периоде был проведен электронный конкурс на закупку: «Оказание услуг по развитию системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области» (максимальная цена контракта: 2 035,0 тыс. руб.). Электронный конкурс признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в закупке (протокол подведения итогов электронного конкурса 0145200000423001018-2 от 27.09.2023 К-159/23). Бюджетной росписью от 08.12.2023 № 874-р неизрасходованные средства в объеме 2 203,5 тыс. руб. были сняты с мероприятия.

1. Информационно-справочная система управления имуществом и процессами сервисного обслуживания. Заключен государственный контракт на сумму 3 000,00 тыс. руб. на оказание услуг по развитию государственной информационной системы Ленинградской области «Управление имуществом и сервисными процессами Управления делами Правительства Ленинградской области». Осуществлено развитие модуля регистрации заявок на техническое обслуживание. Созданы модули: создание и обработка заявок на обеспечение автотранспортом; создание и обработка заявок на получение технических средств.
2. В рамках мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области»:
3. Информационная система управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках развития осуществлены следующие работы по двум этапам государственного контракта:
* разработан Технический проект развития Электронного реестра полномочий;
* представлен комплект документов технического проекта;
* разработка программного обеспечения;
* проведение предварительных испытаний Системы.

Окончание работ перенесено на 1 квартал 2024 года в связи с просрочкой обязательств Исполнителя по контракту.

1. Государственная информационная система в области гражданской службы Ленинградской области «Информационная система управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области». Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках развития осуществлены работы по планированию работ, техническому проектированию, разработке программного обеспечения согласно Техническому проекту развития ИСУ ГМС (1 стадия), разработке иной технической и эксплуатационной документации.

Окончание работ перенесено на 1 квартал 2024 года в связи с просрочкой обязательств Исполнителя по контракту.

1. Автоматизированный комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей ЛО (АК «Конкурс-кадры»). Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. Работы по развитию системы перенесены на 2024 год.
2. Автоматизированная информационная система анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках развития системы Обеспечен перенос баз данных личных дел госслужащих Ленинградской области в целевой центр обработки данных; оптимизированы функции web-интерфейса с учетом полномочий пользователей по ролям. Обновлены компоненты программного обеспечения.
3. Возмещение затрат оператора государственной информационной системы Ленинградской области «Региональная геоинформационная система». В целях реализации мероприятия предусматривается предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат оператора государственной информационной системы Ленинградской области «Региональная геоинформационная система». По результатам проведенного конкурсного отбора заключено соглашение между Леноблкомимуществом и ГУП «Леноблинвентаризация» от 27.03.2023 № 1/2023-ргис на сумму 4 313 800,00 рублей. Перечислена субсидия ГУП «Леноблинвентаризация» на основании представленных документов о фактически понесенных затратах, подлежащих возмещению за период январь - ноябрь 2023 года и авансовый платеж за декабрь 2023 года.
* *Федеральный проект «Цифровые технологии»:*
1. В рамках мероприятия «Содействие в создании условий для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области» на сайте Комитета цифрового развития Ленинградской области опубликовано 11 пресс-релизов о мерах поддержки отрасли информационных технологий в РФ.
* *Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»:*
1. По мероприятию «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области»» в 2023 году были запланированы расходы в объеме 35 414,00 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

* 10.04.2023 заключен государственный контракт № 15/2023-КЭРиИД на оказание услуг по наполнению подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области» информацией подомового учета населения Ленинградской области согласно данным, полученным от Заявителей на основании домовых книг, на сумму 122,47 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – до 01.09.2023 года. По результатам досрочного исполнения в августе 2023 года была проведена оплата оказанных услуг в полном объеме цены контракта;
* 10.04.2023 заключен государственный контракт № 16/2023-КЭРиИД на оказание услуг по наполнению подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области» информацией подомового (поквартирного) учета населения Ленинградской области, на сумму 591,8 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – до 15.12.2023 года. По результатам исполнения 1 этапа в июле 2023 года проведена оплата услуг на сумму 207,13 тыс. рублей. По результатам исполнения 2 этапа в октябре 2023 года проведена оплата услуг на сумму 207,13 тыс. рублей. По результатам исполнения 3 этапа в декабре 2023 года проведена оплата услуг на сумму 177,54 тыс. рублей;
* 02.05.2023 по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Поквартирная карта Ленинградской области» № 17/2023-КЭРиИД на сумму 16 325,9 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – до 31.12.2023 года. Условиями данного контракта предусмотрена ежемесячная оплата оказанных услуг в размере – 2 040,74 тыс. рублей. По результатам оказания услуг в отчетном периоде была проведена оплата услуг за май-декабрь 2023 года в полном объеме цены контракта;
* 17.07.2023 по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области» № 42/2023-КЭРиИД на сумму 11 297,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – до 15.11.2023 года. По результатам исполнения 1 этапа в августе 2023 года проведена оплата выполненных работ на сумму 4 534,6 тыс. рублей. По результатам исполнения 2 этапа в сентябре 2023 года проведена оплата выполненных работ на сумму 1 886,9 тыс. рублей. По результатам исполнения 3 этапа в декабре 2023 года проведена оплата выполненных работ на сумму 4 876,23 тыс. рублей.
* 18.12.2023 по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме заключен государственный контракт на развитие подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Поквартирная карта Ленинградской области» № 55/2023-КЭРиИД на сумму 2 626,1 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – до 25.12.2023 года. По результатам выполнения работ в отчетном периоде была проведена оплата в полном объеме цены контракта.

В отчетном периоде зарегистрировано 40 513 обращений заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении сведений о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области).

* *Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»*

Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы. Обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках развития создан модуль интеграции системы с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации и первоначальной загрузкой метаданных. Обеспечено подключение к данным Росреестра - подсистеме «Витрины данных ЕГРН», включая компоненты «Предоставление сведений в национальной системе управления данными».

* *Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»:*

Созданы слои с цифровой картографической основой земель лесного фонда для 4 муниципальных районов Ленинградской области (Лужского, Тихвинского, Бокситогорского, Подпорожского).

*Приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»*

В 2023 году инициировано внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 20.06.2019 № 287 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области при создании, модернизации и развитии государственных информационных систем Ленинградской области», направленное на закреплению функционала оператора подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» за АО «ЕИРЦ ЛО». Проект изменений в постановление Правительства Ленинградской области находится на доработке. Реализация приоритетного проекта перенесена на 2024 год в связи с отсутствием правового регулирование данного вопроса.

Процессная часть

* *Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»:*
1. Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению. В отчетном периоде заключены и исполнены три договора на оказание услуг на оказание информационно-консультационных услуг по внедрению процессного управления в Администрации Ленинградской области.
2. По мероприятию «Реинжиниринг процессов государственного управления» финансирование не предусмотрено.

За 2023 год по 29 государственным и муниципальным услугам подписаны дорожные карты.

| **Реквизиты дорожной карты** | **№** | **Наименование услуги:** |
| --- | --- | --- |
| 01-14-7-2/2023 от 18.01.2023 |  | Установление публичного сервитута в отношении земельного участка (земельных участков) и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации |
| 05.2-08-9/2023 от 27.02.2023 |  | Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию |
| 05.2-08-9/2023 от 27.02.2023 |  | Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель до разграничения государственной собственности на землю |
| 05.2-08-10/2023 от 27.02.2023 |  | Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение |
| 05.2-08-10/2023 от 27.02.2023 |  | Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение |
| 05.2-08-10/2023 от 27.02.2023 |  | Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме |
| 05.2-08-10/2023 от 27.02.2023 |  | Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |
| ОРД-4/2023от 31.01.2023 |  | Подача документов для включения в перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности |
|  | Присвоение спортивных разрядов (государственная услуга) |
| ОРД-6/2023от 03.02.2023 |  | Предоставление полной (частичной) компенсации стоимости путевки работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и санатории для детей (государственная услуга) |
| КПР-2/2023от 21.04.2023 |  | Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
| 05.1-08-3/2023 от 04.05.2023 |  | Присвоение квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории» |
| 05.1-08-3/2023 от 04.05.2023 |  | Присвоение спортивных разрядов «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд» |
| 01-08-21/2023от 20.04.2023 |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
| 05.1-08-4/2023 от 15.05.2023 |  | Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального образования Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена\*), для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации |
| 05.1-08-1/2023 от25.04.2023 |  | Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской области земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), в собственность бесплатно  |
| 05.1-08-1/2023 от25.04.2023 |  | Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), для индивидуального жилищного строительства |
| 05.1-08-2/2023 от 26.04.2023 |  | Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ |
| 05.1-08-5/2023 от 26.04.2023 |  | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности |
| ОРД\*170/2023 от 08.08.2023 |  | Предоставление единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ленинградской области на постоянное место жительства |
|  | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения на основании государственного жилищного сертификата жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ленинградской области на постоянное место жительства |
|  | Перечисление социальной выплаты на приобретение жилого помещения на основании государственного жилищного сертификата жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ленинградской области на постоянное место жительства |
| от 29.12.2023 № 05.1-08-7/2023 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время |
| от 26.12.2023 № 05.1-08-6/2023 |  | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена ), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности |
| от 11.01.2024 № 05.1-08-1/2024 |  | Государственная услуга по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
| от 11.01.2024 № 05.1-08-1/2024 |  | Государственная услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачисление детей в государственные образовательные организации Ленинградской области, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования |
| от 11.01.2024 № 05.1-08-1/2024 |  | Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачисление детей в государственные образовательные организации Ленинградской области, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования |
| от 11.01.2024 № 05.1-08-1/2024 |  | Государственная услуга по приему и регистрации заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования |
| от 27.12.23 № 72А/ОД |  | Государственная услуга по выдаче разрешения на строительство |

Также в отчетном периоде начат процесс реинжиниринга отдельных межведомственных запросов по видам сведений, относящихся к ведению Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направляемых органами в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг:

1) сведения о рождении;

2) сведения о смерти;

3) сведения о родстве;

4) сведения о заключении брака;

5) сведения о расторжении брака;

6) сведения о доходах физического лица.

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 28.07.2023 № 6167-П36-ДГ Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области утвердил Дорожную карту внедрения стандартов клиентоцентричности
в Ленинградской области (распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 621/1-р «О внедрении стандартов клиентоцентричности
в Ленинградской области).

1. Реализация мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления». Заключен и исполнен государственный контракт на оказание услуг по экспертно-аналитической оценке реализации государственных закупок субъектов государственного управления и их подведомственных учреждений в сфере информационных технологий, а также изучения лучших практик субъектов Российской Федерации по достижению показателей, включенных в рейтинг цифровой трансформации региональных органов исполнительной власти. Проведены работы по изготовлению фотоконтента для последующего размещения в социальных сетях в целях освещения деятельности Комитета цифрового развития Ленинградской области.
2. Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник связи и информации Ленинградской области». В отчетном периоде перечислена единовременная денежная выплата 5 лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник связи и информации Ленинградской области» в 2023 году по 50 тыс. руб., а также приобретен наградной материал в количестве 30 шт. (минимальная партия) в составе: медали, деревянные футляры, удостоверения.
3. В рамках мероприятия по проведению информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области в период 01.06.2023 - 30.09.2023 года изготовлен и размещен на горячей линии абонента организации, оказывающей услуги населению Ленинградской области в сфере ЖКХ аудиоролик. Подготовлены 3 макета информационно-разъяснительных материалов по оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. Размещение на квитанциях по оплате ЖКХ организовано в период июль - сентябрь 2023 года. В целях информирования населения Ленинградской области о получении государственных услуг в электронной форме изготовлены и размещены в социальных сетях Интернет <https://vk.com/public187125023> три информационных видеоролика по темам: «Как на портале оформить техосмотр квадроцикла, снегохода и других самоходных машин», «Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской области», «Как на портале получить или заменить удостоверение на управление квадроциклом, снегоходом или трактором». Социальные видеоролики размещены в формате промо-постов, транслируемых в новостной ленте пользователей социальных сетях «ВКонтакте» с учетом настроек таргетированной рекламы на целевую аудиторию - жители Ленинградской области. По результатам размещения видеороликов охват целевой аудитории составил 302 331 просмотр. Также изготовлена для распространения полиграфическая продукция, демонстрирующая преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (листовки формата А5), тиражом 5 000 экз.
4. Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ».

Государственное задание ГБУ ЛО «МФЦ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утверждено распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 29.12.2022 № 221 (с изменениями).

Государственное задание включает в себя деятельность по организации предоставления государственных, муниципальных услуг в МФЦ, по организации предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в МФЦ, а также предоставление государственной услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния.

В январе-декабре 2023 года обеспечено функционирование 564 окон, из них 405 окон в 16 филиалах и 21 отделе ГБУ ЛО «МФЦ» и 159 окон удаленных рабочих мест. В рамках проекта «МФЦ для бизнеса» открыты 5 бизнес-офисов на 33 окна обслуживания заявителей – субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, а также бизнес-окно центра оказания услуг (ЦОУ) «Кингисеппский».

По состоянию на 01.01.2024 года:

* среднее количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе филиала (отдела) ГБУ ЛО «МФЦ» составило 421 ед.;
* среднее количество государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на базе ГБУ ЛО «МФЦ» в окнах бизнес-офисов и бизнес-окнах ЦОУ составило 426 ед.
* зарегистрировано 5 145 232 обращения заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, количество выданных заявителям результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ, количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг; количество выданных заявителям результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ), 4 311 обращений заявителей (количество выданных заявителям результатов предоставления государственной услуги) за государственной регистрацией актов гражданского состояния;
* среднее время ожидания заявителей в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг - 4 мин. 20 сек. (по данным системы управления электронной очередью Qmatic);
* заключено 462 соглашения (из них 278 соглашений, 184 дополнительных соглашения) и 1 договор на предоставление услуг федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

10.01.2023 года между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и ГБУ ЛО «МФЦ» было заключено соглашение № 1/2023-КЭРиИД о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

В связи с выделением дополнительного финансирования (областной закон Ленинградской области от 10.04.2023 № 34-оз) 26.04.2023 заключено дополнительное соглашение № 1 к соглашению № 1/2023-КЭРиИД о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году – сумма предоставляемой субсидии составила 1 479 919,68 тыс. рублей.

В связи с выделением дополнительного финансирования (областной закон Ленинградской области от 03.11.2023 № 118-оз) 01.12.2023 заключено дополнительное соглашение № 3 к соглашению № 1/2023-КЭРиИД о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году – сумма предоставляемой субсидии составила 1 517 560,3 тыс. рублей.

В связи с выделением дополнительного финансирования (бюджетная роспись от 25.12.2023 № 947-р) 26.12.2023 заключено дополнительное соглашение № 4 к соглашению № 1/2023-КЭРиИД о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году – сумма предоставляемой субсидии составила 1 521 785,5 тыс. рублей.

1. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений.

Распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 15.03.2023 № 43 (с изменениями) утвержден перечень субсидий, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ» на иные цели на 2023 год, на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости и на проведение работ по ремонту помещений, находящихся в государственной/муниципальной собственности, в целях размещения в этих помещениях подразделений учреждения.

24.03.2023 года между Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и ГБУ ЛО «МФЦ» заключено соглашение
№ 12/2023-КЭРиИД о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидии на иные цели в 2023 году.

21.08.2023 между Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и ГБУ ЛО «МФЦ» в связи с образованием экономии по результатам проведения закупки предусмотренного соглашением оборудования заключено дополнительное соглашение № 2 к соглашению
№ 12/2023-КЭРиИД - сумма предоставляемой субсидии не изменилась. Данным дополнительным соглашением предусмотрено расширение перечня закупаемого оборудования (добавлено приобретение веб-камер и СУЭО), а также приобретение транспортных средств для нужд ГБУ ЛО «МФЦ».

В связи с выделением дополнительного финансирования (бюджетная роспись от 14.11.2023 № 782-р) 01.12.2023 заключено дополнительное соглашение № 3 к соглашению № 12/2023-КЭРиИД - сумма предоставляемой субсидии составила 66 391,007 тыс. рублей. Данным дополнительным соглашением предусмотрено приобретение оборудования для оснащения нового отдела «Свердлова» филиала «Всеволожский» ГБУ ЛО «МФЦ».

В связи с выделением дополнительного финансирования (бюджетная роспись от 25.12.2023 № 947-р) 26.12.2023 заключено дополнительное соглашение № 4 к соглашению № 12/2023-КЭРиИД - сумма предоставляемой субсидии составила
80 834,6 тыс. рублей. Данным дополнительным соглашением предусмотрено расширение перечня закупаемого оборудования (добавлено приобретение мебели и модулей удаленного питания).

1. Содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.

В 1 квартале был подготовлен проект изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, в рамках государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области № 882 от 02.12.2022 (для субсидий, выданных после 01.01.2023).

Письмом от 24.08.2023 № МР78-07/244 АО «Почта России» сообщила об отсутствии собственного финансирования для проведения в 2023 году ремонта помещений на паритетных основаниях. В этой связи принято решение об отмене проведения в 2023 году отбора на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений (зафиксировано в протоколе заседания рабочей группы по вопросам содействия модернизации отделений почтовой связи на территории Ленинградской области в 2023-2024 гг. от 10.11.2023). Расходы не осуществлялись.

* *Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области»:*
1. В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» обеспечена работа центра обработки данных для ОИВ ЛО (далее – ЦОД). Проводилось сопровождение серверного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования, базового и специального программного обеспечения. Работу автоматизированных информационных систем в отчетном периоде обеспечивали:
* серверное оборудование ЦОД Хелент – 54 шт., СХД Dell – 5 шт.СХД Ядро – 1 шт., СХД Depo – 3 шт;
* серверное оборудование ЦОД КПАКПВН - См3 – 12 шт., СХД - См3 – 2 шт., Ядро – 1 шт;
* серверное оборудование ЦОД (Суворовский, 67) – 18 шт., СХД – СУВ67 – 2 шт., Ядро – 1 шт.

Общее количество серверных стоек во всех ЦОД на конец отчетного периода - 20 шт. В общей сложности обслуживается 1 551 виртуальных серверов. Также есть облачное решение – ЦОД Selectel – 30 виртуальных серверов, ЦОД Мегафон – 4 виртуальных серверов.

Обеспечено функционирование системы ВКС Администрации Ленинградской области, проводились звукоусиление и звукозапись в залах совещаний и на выездных мероприятиях, а также организация ВКС в условиях удаленного доступа. За отчетный период проведено 9 071 м ВКС, из них 158 с участием Губернатора Ленинградской области.

В отчетном периоде:

* Введена в эксплуатацию система видеоконференцсвязи Vinteo;
* Все порталы ЛО поставлены на защиту от DDOS атак с сервисом Qrator;
* Произведены работы по рекомендациям информационной безопасности от ФСТЭК;
* Включена политика смены доменных паролей для пользователей домена PLO.

Обеспечено поддержание работоспособного состояния автоматизированных рабочих мест сотрудников ОИВ ЛО, включая обеспечение доступа к информационным ресурсам (за отчетный период отработаны: 9 560 заявок на техническую поддержку, кроме того 1 864 заявок по сопровождению Единой сети передачи данных Ленинградской области, а также 1453 обращений на предоставление доступа к информационным ресурсам и обслуживанию серверной инфраструктуры – всего за отчетный период 12877 заявок).

1. В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» обеспечено сопровождение автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (далее - АИСГЗ ЛО, Система) целью которого является техническая и консультационная поддержка пользователей Системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии, предупреждение вероятных отказов, обеспечение надежной и постоянной готовности к использованию по назначению, оптимизация и внесение изменений в функциональность Системы с целью повышения удобства использования и эффективности применения, а также в связи изменениями законодательства Российской Федерации.

Обеспечено функционирование юридически значимого электронного документооборота (далее - ЮЗЭД) и подсистемы конструктора шаблонов контрактов/договоров в Системе. В целях обеспечения работы АИСГЗ ЛО по принципам ЮЗЭД осуществляется постепенное включение настроек для муниципальных заказчиков. На конец отчетного периода к ЮЗЭД подключены 245 муниципальных образований.

Проведено обучения (24.03.2023 состоялся вебинар
на тему «Обзор функционала и ключевых доработок автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» версии 1.46», 09.06.2023 состоялся вебинар на тему «Обзор функционала и ключевых доработок автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области», 10.07.2023 состоялся вебинар на тему «Обзор ключевых доработок автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» по форматам Единой информационной системы в сфере закупок версии 13.2», 21.12.2023 состоялся вебинар на тему «Обзор функционала и ключевых изменений в автоматизированной информационной системе «Государственный заказ Ленинградской области»).

Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО».

Подпрограмма 2 «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности»

Проектная часть

* *Федеральный проект «Информационная инфраструктура»*:
1. В рамках мероприятия «Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов Ленинградской области» оказано содействие в предоставлении доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» социально значимым объектам Ленинградской области.

На территории Ленинградской области реализовывалась программа УЦН 2.0 (строительство антенно-мачтовых сооружений и монтаж базовых станций 2G и 4G в населённых пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек). В 2023 году согласно выделенной федералами квоте (ПАО «Ростелеком» (исполнитель по федеральному контракту Минцифры РФ)) в регионе построено десять объектов (п. Неппово Кингисеппского района, п. Отрадное Выборгского района, п. Царицыно Озеро Тихвинского района, п. Журавлево Бокситогорского района, п. Великое Выборгского района, д. Кипрушино Попорожского района, д. Новые Низковицы Гатчинского района, д. Дуброво Тихвинского района, п. Утишье Бокситогорского района, п. Могилево Киришского района). Подготовлена к реализации одна новая площадка (Ленинградская область, Выборский район, Каменногорское городское поселение, посёлок Свободное) на которой в 2024 году будет реализован и введён в эксплуатацию новый объект в рамках программы УЦН 2.0.

* *Федеральный проект «Информационная безопасность»:*

В рамках мероприятия «Обеспечение информационной безопасности государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры» разработаны планы реализации мероприятий по обеспечению мер защиты информации в государственных информационных системах и ресурсах, а также на объектах КИИ:

* План мероприятий по реализации положений Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-фз «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в Администрации Ленинградской области на 2023 год, утвержден первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета финансов. Направлен отчет о реализации мероприятий;
* План работы Комитета цифрового развития Ленинградской области по выполнению решений Межведомственного совета по защите информации в Северо-Западном федеральном округе. Утвержден распоряжением Комитета от 17 марта 2023 года № 33.

Разработан регламент по организации процессов выявления, анализа и устранения уязвимостей в органах исполнительной власти Ленинградской области и подведомственных им организациях и утвержден первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета финансов 14 августа 2023 года.

Разработан регламент осуществления анализа и установки обновлений безопасности программных, программно-аппаратных средств, находящихся в эксплуатации на объектах критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области.

Проведены тестирования на проникновение в условиях, соответствующих условиям внешнего и внутреннего нарушителей, в информационную инфраструктуру Ленинградской области.

Проведена тренировка совместно с УФСТЭК России по СЗФО с субъектом КИИ, по отработке действий, выполняемых при установлении уровней опасности проведения целевых компьютерных атак на объекте КИИ.

Проведены работы по внедрению дополнительных мер защиты ГИС и КИИ от компьютерных атак согласно рекомендациям Управления ФСТЭК РФ по СЗФО.

Постоянно доводятся до ОИВ ЛО и ОМСУ ЛО методические рекомендации Управления ФСТЭК РФ по СЗФО по совершенствованию систем защиты информации ГИС и КИИ.

Разработано и утверждено распоряжение Комитета цифрового развития Ленинградской области от 09.06.23 года №59 «Об утверждении рекомендаций по защите информации при развитии (создании) и сопровождении государственных информационных систем Ленинградской области (ГИС ЛО)»

Доработан и актуализирован типовой комплект организационно-распорядительной документации по защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Ленинградской области.

Систематически проводится актуализация организационно-распорядительной документации по защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Ленинградской области в органах исполнительной власти.

Процессная часть

* *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»:*
1. По мероприятию «Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области» в рамках государственного контракта оказаны услуги по обнаружению и предупреждению компьютерных атак и подключению к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. В рамках государственного контракта оказаны услуги по мониторингу и защите входящего трафика от внешних DoS/DDoS-атак, осуществляемых третьими лицами из информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационные ресурсы Ленинградской области.

Также в рамках государственного контракта обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области, включая комитет по здравоохранению Ленинградской области и его подведомственные медицинские учреждения, оказана техническая поддержка для ПО VipNet Client. Предоставлены органам исполнительной власти СКЗИ Крипто (в количестве 96 штук) и VipNet Client для сторонней сети (в количестве 10 штук).

1. В рамках мероприятия «Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации» обеспечено оказание технической поддержки для ПК "ИСУ-Терминал", закуплен сертификат на 32 рабочих места до ноября 2023 года. Обеспечено предоставление лицензионного права использования ПО Secret Net, закуплен установочный диск для 249 пользователей.

Для обеспечения требований функционирования МЭДО: закуплен межсетевой экран UserGate C100 с сертификатом ФСТЭК на 50 пользователей. Неисключительное право на ОС Astra Linux Special Edition (Вер. 1.7, релиз «Смоленск») 4 шт.

Приобретено программное обеспечение Сканер-ВС - универсальный инструмент для решения широкого спектра задач по тестированию и анализу защищенности информационных систем, а также контроля эффективности средств защиты информации.

Приобретено программное обеспечение Positive Technologies Application Inspector. All-in-One, анализ поддерживаемых языков без ограничения количества – для анализа исходного кода государственных информационных систем Ленинградской области.

Выполнены работы по сопровождению и обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО, защищенного сегмента ЕСПД. В эксплуатации 544 шт. VipNet Coordinator, 3635 шт. VipNet Client, 2 650 шт. подключений по TLS Континент. В отчетном периоде выдано 86 постоянных ключей доступа для организации защищенного подключения к ресурсам ЕСПД сотрудникам Правительства Ленинградской области для организации удаленной работы. Оказана прямая стандартная техническая поддержка для программного обеспечения «Vgate», «Secret Net», «ПАК «Соболь», «Континент АП».

1. В рамках мероприятия «Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области» осуществлена поставка программно-аппаратных комплексов для модернизации и развития существующей защищённой сети ViPNet 6440 электронного правительства Ленинградской области:
* Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW5000 4.x с сертификатом активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW5000 4.x (платформа HW5000 Q2) на срок 1 год, уровень - Стандартный (сеть 6440) - 2 шт.;
* Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW2000 4.x с сертификатом активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW2000 4.x (платформа HW2000 Q5) на срок 1 год, уровень - Стандартный (сеть 6440) - 2 шт.;
* Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100 4.x с сертификатом активации сервиса совместной технической поддержки (Стандартный) ПАК ViPNet Coordinator HW100 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Стандартный (сеть 6440) - 82 шт.;
* Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW5 4.x с сертификатом активации сервиса совместной технической поддержки (Стандартный) ПАК ViPNet Coordinator HW50 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Стандартный (сеть 6440) - 50 шт.
* *Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»:*
1. В рамках мероприятия «Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области»

Обеспечено предоставление защищённого доступа в Единую сеть передачи данных Ленинградской области (далее – ЕСПД ЛО) 570 органам государственной и муниципальной власти Ленинградской области, государственным и муниципальным учреждениям Ленинградской области, расположенным в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области;

Обеспечено предоставление защищённого доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) для передачи и получения данных по цифровым каналам связи между центрами обработки данных, которые размещаются в зданиях по адресам: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 и Суворовский пр., д. 67, объектами (абонентами) ЕСПД ЛО и ресурсами и пользователями сети Интернет;

Обеспечено предоставление выделенного защищённого доступа через волоконно-оптическую линию связи к сети Интернет для Комитета финансов Ленинградской области в здании по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67;

Предоставлены защищённые каналы связи для организации цифровой технологической сети передачи данных между территориально разделённым объектом, расположенным на территории города Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 6, и точкой присутствия единой сети передачи данных Ленинградской области в здании администрации муниципального образования г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67.

Обеспечено предоставление канала доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области в Республике Крым, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, дом 28 а, офис 521.

1. «Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области». Обеспечивалось функционирование аппаратного комплекса единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области, осуществлялось обслуживание и модернизация сети. Установлено 14 новых коммутаторов доступа на 4-х площадках размещения ОИВ Правительства Ленинградской области. Реализовано внедрение сертифицированного межсетевого экрана Континент, с выполнением разграничения доступа для безопасного управления сетью ЕСПД. Выполнена поставка комплектующих для эксплуатируемого серверного оборудования DELL, в целях обеспечения поддержания работоспособности оборудования до момента его замещения на отечественные решения. Выполнена поставка серверного оборудования кластера TLS серверов. Выполнена поставка отечественного серверного оборудования (23 шт). Выполнена закупка медных коммутаторов уровня доступа, оптических коммутаторов сети хранения данных, оптических коммутаторов уровня ядра сети. Выполнена закупка и установка 3х комплектов модернизации дисков для систем хранения данных Ядро. Выполнена закупка и установка комплектов модернизации для систем хранения резервных копий DEPO 2шт.

Проведена процедура закупки программного обеспечения: поставка системы резервного копирования и аварийного восстановления данных для гипервизоров, сертифицированная ФСТЭК. Проведена процедура закупки лицензий на систему видеоконференцсвязи Винтео. Система активирована и подготовлена для эксплуатации.

1. В рамках мероприятия «Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области» происходит оказание услуг:
* по сопровождению и обслуживанию каналообразующего и коммутационного оборудования, используемого на сети передачи данных;
* по аудиту и эксплуатации виртуальных серверов;
* по аренде технологического помещения и серверов;
* по сервисному сопровождению коммутационной платформы сетевого
справочного телефонного узла;
* по сопровождению Консультант +, Гарант, СПАРК;
* по сопровождению ИС «Мониторинг законодательства»;
* по приобретению неисключительных прав на доступ к программам ЭВМ, установленных в администрации Ленинградской области;
* по предоставлению доступа к базам данных «Мой Интегрум» и «Интегрум Компании»;
* по приобретению программы для ЭВМ «Платформа nanoCAD», предоставлению доступа к комплексу услуг «ТехноКад-Муниципалитет»;
* по сервисному обеспечению аварийного электропитания оборудования
инфраструктуры Правительства Ленинградской области.
1. В рамках мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области» заключены и исполнены государственные контракты на поставку и обслуживание организационной и компьютерной техники для нужд органов исполнительной власти.
2. Реализация мероприятия «Сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания». Заключен государственный контракт на сопровождение ИС. Обеспечено бесперебойное функционирование.